März 2016

Ideensammlung - siehe "160308 Ideensammlung für Steinsäge"

2. April 2016

Begehung des Geländes und der Steinsäge

Ort: Steinsäge Faulbach --- siehe "160402\_Protokoll\_Steinsäge"

04.05.2016

Treffen mit LAG Main4Eck - Fr. Kluin, H.Jung, H.Wollbeck

LAG = Lokale Arbeitsgruppe

Erste Begehung, Sammeln von Eindrücken - siehe "handschriftliches Protokoll"

23.05.2106

Fr. Kluin von LAG Main4Eck sendet mögliche Architekten für das Projekt "Alte Steinsäge"

14.06.2016

Festlegung auf Architekt Stendel aus Eschau

15.06.2016

Treffen mit Roman Kempf - Landschaftsarchitekt vom Landratsamt MIL

-Gestaltung des Außengeländes

-Besprechung war Basis für die geplante Erstellung eines 3D-Layouts der Architektur

Studentin Lea Spengler aus Kreuzwertheim. Lea studiert an der Bauhaus-Universität in Weimar.

17.06.2016

Info an Lea zur 3D-Layout Erstellung - siehe "20160617\_Infos\_Lea\_Layouterstellung"

22.06.2016

Treffen mit dem Architekten Stendel an der alten Steinsäge

Herr Stendel war sehr beeindruckt. - siehe 20160622\_Projekt\_Steinsäge\_Besprechung\_Architekten-Stendel

25.06.2016

Termin mit Lea an der Alten Steinsäge

27.06.2016

Termin mit Statiker Peter Rahn - siehe "20160627\_Statische\_Beurteilung\_der\_Standfestigkeit der Stahlträger im Außenbereich der Steinsäge".

01.10.2016

Termin mit Lea. Zeigt mir ihre ersten Ideen.

Lea will das "Außengelände Steinsäge" in diesem Semester als Projekt in Ihrer Uni anmelden. Sie leitet das Prozedere an der Uni Weimar in die Wege.

11.10.2016

Lea meldet dass das **Projekt 'Alte Steinsäge'**

bei der Professur an der Bauhaus-Universität in Weimar betreut wird.

21.10.2016

Lea stellt sich Bürgermeister Wolfgang Hörnig vor.

Lea wird mit Informationen und Kontakten versorgt.

Lea meldet sich wenn sie weitere Informationen benötigt.

25.10.2016

Lea sendet Ablauf und Rahmen des studentischen Projektes „Alte Steinsäge, Faulbach“

 -15.11.2016 - 1. Zwischenpräsentation

 - 08.12.2016 - 2. Zwischenpräsentation

 - Februar 2017 - Endpräsentation

--> siehe "161025\_Alte Steinsäge\_Ablauf und Rahmen"

**Das bedeutet:**

- Lea hat ein Projekt mit Praxisbezug - Projekt-Ende zum Wintersemester Ende Februar 2017.

- Faulbach hat eine preiswerte Planungsgrundlage in der Hand auf der man aufbauen könnte. Wenn nicht ganz dann teilweise.

Schwerpunkte aktuell

-Sammeln von Bildern, Informationen - Abarbeiten der möglichen Kontakte die sich beim Treffen am 11.07.2016 ergeben haben.

-u.a. mehrfache Treffen mit Josef Weis, zuletzt am 25.10.2016

 -erstellte eine Liste der Verstorbenen von 1870 - 1939 die mit Sandstein gearbeitet

 haben

 -umfangreiches historisches Informations- und Bildmaterial

-Kontakt zu Peter Mayer und Helmut Fuchs aus Collenberg. Die sind sehr aktiv in den LAG Projekten "Sandsteinerlebnisweg von Miltenberg bis Faulbach" und Sandstein "Dokumentationszentrum" in Collenberg.

Helmut Fuchs schreibt am 15.10.2016: ... Das Museum im Venanzehaus ist im Eigentum der Gemeinde und das Anwesen von Venantius Arnold dem letzen großen „Steinbaron“ gestiftet. Der Förderverein…e.V. dem ich seit seiner Gründung 1982 vorstehe, betreibt und vervollständigt das  Museum. Sie können sich das gerne ansehen. Ich werde mich deshalb im November melden. Momentan wird die Sonderausstellung „Handwerk in Collenberg“ teilweise aufgelöst um Raum für eine andere Ausstellung zu schaffen. Ich bin momentan noch an anderen „Fronten“ im Einsatz. Deshalb zunächst die Vertröstung.

Gerne würde ich mir die alte Steinsäge später ansehen. Sie kann ein wichtiges Detail des Sandstein-Erlebnisweges werden, der ja bis Faulbach führt. Ich wünsche dem Projekt viele Mitarbeiter und Sponsoren!

Herbst 2016 - Veranstaltung mit Peter Mayer zum Projekt "Sandstein Erlebnisweg geplant.